**ชื่อโครงการ :พัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์**

**แผนงาน : พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม**

**ลักษณะโครงการ : สนองกลยุทธ์**

**สนองกลยุทธ์**

**โรงเรียนสา : ข้อที่ 5**พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อเพื่อการเรียนรู้ และ การสื่อสาร รวมถึงแหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ

**สพม. 37 : ข้อที่ 5**

**มาตรฐาน สพฐ. : ข้อที่ 11 13**

**กลุ่มงานรับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารทั่วไป**

**ผู้รับผิดชอบ :** นายพูนศักดิ์ ธรรมไชย

**ระยะเวลาดำเนินงาน :** ตลอดปีงบประมาณ 2559

**1. หลักการและเหตุผล**

ด้วยโรงเรียนได้กำหนดที่จะพัฒนางานด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการให้บริการ

ต่าง ๆ ที่สนับสนุนการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานสากล ซึ่งต้องมีการจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เกิดความสวยงาม อย่างเหมาะสม มีบรรยากาศร่มรื่น มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน การดูแลรักษาความสะอาด และการจัดซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ให้คงสภาพเดิม มีความสวยงาม มีความเหมาะสมที่จะเป็นสถานศึกษาได้ตลอดเวลา

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ด้าน

ผู้เรียน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ขึ้น

**2. วัตถุประสงค์**

พัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานที่ในโรงเรียนให้เพียงพอ มีความปลอดภัย และเอื้อต่อการเรียนรู้

**3. เป้าหมาย**

**เชิงปริมาณ** 1. อาคารห้องสมุด และอาคารดนตรี ได้รับการปรับปรุง พัฒนาให้มีความปลอดภัย

และเอื้อต่อการเรียนรู้

**เชิงคุณภาพ :** อาคารสถานที่เพียงพอ เหมาะสม และปลอดภัย

**4. แผนการดำเนินงาน**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **กิจกรรม** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **1** | ปรับปรุงห้องสมุด | 1 ต.ค 2558 – 30ก.ย.2559 | นายพูนศักดิ์ ธรรมไชย |
| **2** | ปรับปรุงอาคารดนตรี | 1 ต.ค 2558 – 30ก.ย.2559 | นายชยพล รัชติวงศ์ |

**5. งบประมาณ**

**1,072,400** บาท

**6. การใช้งบประมาณ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **รายการ** | **งบประมาณ** | **หมายเหตุ** |
| **1** | ปรับปรุงห้องสมุด | 1,017,400 |  |
| **2** | ปรับปรุงอาคารดนตรี | 55,000 |  |
| **รวม** | | **1,072,400** |  |

**7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ**

1. โรงเรียนมีอาคารสถานที่พร้อม เพียงพอ และปลอดภัย แก่ผู้รับบริการ ตลอดจนเอื้อต่อการเรียนรู้

2. ครูและนักเรียนมีความสุขในการสอน และการเรียน ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น



ลงชื่อ.................................... ผู้เสนอโครงการ

(นายพูนศักดิ์ ธรรมไชย)



ลงชื่อ.......................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางธัญยรัตน์ พลทิพย์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป



ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ

(นายณรงค์กร ดวงพิกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสา